# DOCUMENTO MAESTRO 01

## ENTERPRISE AI OS – VISIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO

Estado: APROBADO Y CONGELADO PARA EL MVP
Objetivo: Definir la visión única del proyecto para evitar cambios de dirección durante el desarrollo.

## 1. Visión

Enterprise AI OS será una plataforma para construir Capacidades IA reutilizables. Las capacidades forman Empleados IA; los empleados forman Departamentos IA; los departamentos conforman una Empresa IA. La plataforma potenciará los sistemas existentes y no buscará reemplazarlos.

## 2. Principios aprobados

Desarrollo local primero con costo inicial cercano a cero.

Arquitectura preparada desde el inicio para migración SaaS.

Todo configurable desde la plataforma.

No reemplazar ERP, HIS, CRM ni software existente; integrarse con ellos.

Desarrollo por capacidades reutilizables.

Entregas completas, no parches.

Diseño UI congelado durante cada versión.

Nuevas ideas se registran para versiones futuras sin alterar el alcance vigente.

## 3. Arquitectura conceptual

Empresa IA
    └── Departamentos IA
            └── Empleados IA
                    └── Capacidades IA
                            └── Núcleo
                                   ├── Configuración
                                   ├── Servicios
                                   ├── Conectores
                                   ├── AI Gateway
                                   └── Motor de Automatización

## 4. Definiciones

Capacidad IA: habilidad reutilizable (OCR, leer PDF, correo, Excel, reglas, APIs, IA, etc.).

Empleado IA: combinación de capacidades para ejecutar un rol.

Departamento IA: conjunto de empleados especializados.

Empresa IA: conjunto de departamentos configurados para una organización.

## 5. Modelo comercial

Producto principal: Enterprise AI OS.

Servicios profesionales para implementación y soporte.

Especializaciones por industria construidas sobre el mismo núcleo.

Marketplace como proyecto independiente en una etapa posterior.

## 6. Tecnología base

Frontend: React + TypeScript.

Backend: FastAPI + Python.

Base de datos: SQLite migrable a PostgreSQL.

AI Gateway desacoplado.

n8n Community como orquestador interno opcional.

PaddleOCR y Docling para documentos.

Modelos IA locales y remotos intercambiables.

## 7. Decisiones cerradas

No se utilizará Codex como ejecutor principal del proyecto.

No se iniciará en la nube; primero versión local estable.

No se rediseñará la arquitectura durante el MVP.

El desarrollo será modular, por capacidades.

Cada entrega incluirá código completo, changelog, pruebas y logs.

## 8. Documentos maestros pendientes

| N° | Documento | Estado |
| --- | --- | --- |
| 02 | Catálogo Maestro de Capacidades IA | Pendiente |
| 03 | AI Gateway | Pendiente |
| 04 | Administrador Inteligente de Componentes | Pendiente |
| 05 | Modelo Comercial | Pendiente |
| 06 | Especializaciones por Industria | Pendiente |
| 07 | Enterprise Knowledge | Pendiente |
| 08 | Roadmap Estratégico | Pendiente |

## 9. Cierre

Este documento constituye la base estratégica oficial del proyecto. Las decisiones aquí contenidas se consideran aprobadas para el desarrollo del MVP.